| 沛县人大常委会督办生态文明建设具体问题项目表 |
| --- |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 1 | 对源头治理、系统治理研究不多，生态保护责任落实不力。 | 各部委办局 各镇（街道、区） | 建立党委（党组）中心组生态文明思想理论学习制度。 |  |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
|  |  |  | 生态文明思想纳入科级干部年度考学内容。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定《沛县生态环境保护监督管理“一岗双责”实施办法》。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县委、县政府研究生态环境保护工作每月不少于1次。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绿色发展导向严重弱化，2019-2021年生态环境高质量考核权重连续三年大幅低于省市要求。 | 生态环境局 | 制订《2022年度县重点工作目标考核实施方案》。 |  |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
|  |  |  | 把生态环境保护工作列为考核第一指标，分值8分。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 在大气环境质量全省垫底的严峻形势下，2021年县委常委会、县政府常务会未对大气污染防治工作进行专题研究。 | 生态环境局 城管局 住建局 经发局 交运局 水务局 生态委成员单位 各镇（街道、区） | 建立大气污染防治定期例会制度。 | 开展2022年首季空气站点“对标进位”专项行动。 | 空气自动化监测系统建设工程。 | 1500万 | 2022年3月底完成方案编制；2022年9月底建设完成。 | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
|  |  |  | 制订《沛县环境空气质量监测站点“点位长”履职规则》。 | 开展秋冬季大气污染防治攻坚行动，制订“夏病冬治”实施方案。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展春夏季臭氧污染防治攻坚行动。 |  |  |  |  |  |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 4 | 生态红线保护意识不强，对安国湖国家湿地公园（试点）区域范围进行人为“抠挖”，生态红线让步于畜禽养殖等违规项目。 | 农业农村局 安国镇 | 制订生态红线、生态空间管控区监管实施意见。 | 开展生态管控区专项执法检查行动。 | 开展安国湖国家湿地公园（试点）区域范围内养殖污染专项整治。 | 500万元 | 2023年12月底 | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
|  |  |  | 制定《全县畜禽养殖污染防治专项整治实施方案》。 | 开展畜禽养殖污染整治集中专项行动。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2018年中央环保督察“回头看”交办信访问题整改不彻底。 | 各镇（街道、区） |  | 开展环保督察交办信访问题“回头看”专项行动。（2022年2月底前完成） |  |  |  | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 6 | 徐州忠意饲料有限公司油厂恶臭、雨污混流等问题仍未解决。 | 经济开发区 |  |  | 厂区雨污分流工程、恶臭气体收集处理设备安装工程。 | 90万 | 2022年3月底 | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 7 | 安国镇部分塑编企业生活污水仍未接管。 | 安国镇 |  |  | 安国镇塑编集中区生活污水管网建设工程。 | 60万元 | 2022年1月底 | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 8 | 重复信访问题高发频发，2018年以来，省污染防治综合监管平台涉及沛县餐饮油烟问题举报575件，其中汉源街道九龙城餐饮油烟信访举报61件，本次督查进驻期间，仍有群众来电多次反映该问题。 | 市场监管局 城管局 住建局 汉源街道 |  | 开展餐饮油烟信访问题“回头看”专项行动 | 城区餐饮油烟在线监控系统平台建设。 | 400万 | 2022年12月底 | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 9 | 问题9：沛县部分党员干部不能正视存在问题，存在蒙混过关的侥幸心理。在中央三令五申严禁“一刀切”行为的情况下，不少单位和地区依然采取临时停工停产方式消极应付督查。 | 生态委成员单位 各镇（街道、区） |  |  |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 10 | 沛县交通运输局港务管理站在督察组调阅东原港有关资料时，提供虚假材料。 | 交通运输局 |  |  |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 11 | 规上重工业和轻工业产值比重为65:35，高耗能行业占规上工业能耗超过80%。能耗“双控”形势严峻，2021年上半年，沛县能耗强度预警等级为红色，1-8月份规上工业综合能耗同比增加35.4%，完成全年目标压力倍增。 |  | 制定《沛县能耗总量和强度“双控”攻坚实施方案》。 | 开展能耗总量和强度“双控”集中攻坚行动。 | 润电新能源500MW复合型光伏发电、储能项目及3个110KV变电站微电网改造工程。 | 5亿 | 一期100MW并网发电 | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
|  |  |  |  |  | 中煤“碳中和”智慧绿色一体化项目。 | 7亿 | 263MW渔光互补项目建成投产 |  |  |
| 12 | “两高”项目发展冲动明显。 | 生态环境局 | 制定坚决遏制“两高”项目盲目发展工作方案。 | 开展“两高”项目排查专项行动。 |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 13 | 徐州宏阳新材料科技有限公司已建成的年产12.5万吨高碳铬铁技改项目，日均耗电量高达90万度；徐州华东新材料科技有限公司类似项目已完成备案，建成后日均耗电量将高达650万度。 | 生态环境局 |  | 开展“传统产业提升”、“老旧企业整治”行动。 |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 14 | “两高”项目后续管理缺失。 | 生态环境局 | 制定坚决遏制“两高”项目盲目发展工作方案。 | 开展节能监察行动。 |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 15 | 徐州宏阳新材料科技有限公司未按要求实施半封闭矿热炉封闭化改造，造成能源浪费并新增污染物；项目批建不符，烟气在线监测数据异常；技改项目环评漏评，企业未开展相关监测；新上矿渣加工项目在建，不能提供环评手续。 | 大屯街道 |  |  | 矿热炉封闭化改造 工程。 | 3200万元 | 2022年5月底 | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 16 | 徐州金虹钢铁集团有限公司未按期完成全流程超低排放改造和评估监测。 | 敬安镇 |  |  | 无组织在线监管平台建设工程。 | 100万元 | 2022年2月底 | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 17 | 沛县经济发展局牵头开展的铸造行业整治提升工作落实打折扣，整改验收走过场，未实现实质性的转型升级。 | 生态环境局 应急管理局 | 制订《沛县铸造行业进一步整治提升整改方案》。 | 开展铸造行业专项整治行动2022年3月底前完成。 |  |  |  | 农业和农村工委 | 徐正冲 |
| 18 | 春旭矿山机械、东尚耐磨材料等企业仅将铝壳中频炉置换为钢壳中频炉，未对配套设施全面升级改造；关停退出的鑫鑫铸造厂等企业炉台、砂型设备等未完全拆除。 | 生态环境局 应急管理局 |  |  | 关停东尚耐磨材料有限公司，鑫鑫铸造厂落实“两断三清”。 |  |  | 农业和农村工委 | 徐正冲 |
| 19 | 2019年前备案的多数企业“批大建小”，实际产能低于准入门槛。 |  |  | 开展铸造行业产能备案专项核查行动。 |  |  |  | 农业和农村工委 | 徐正冲 |
| 20 | 保留的58家铸造企业中53家“有条件通过验收”，安全环保问题依旧。注：4个问题 | 生态环境局 应急管理局 |  | 开展铸造行业专项整治行动2022年3月底前完成。 |  |  |  | 社会建设工委 | 贺伟 |
| 21 | 部分镇街未按要求落实网格化环境监管责任。注：9个问题 | 各镇（街道、区） | 1、修订《关于建立网格化环境监管体系的实施意见》。 |  |  |  |  | 社会建设工委 | 贺伟 |
|  |  |  | 制订《沛县网格化环境监管考核办法》。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建立“散乱污”企业长效管理机制。 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 江苏首盾耐磨材料有限公司、汉方机械等企业打磨、喷漆作业未在专用设施内进行。 | 经济开发区 杨屯镇 |  | 开展涉VOCs企业专项执法检查行动。 |  |  |  | 农业和农村工委 | 徐正冲 |
| 23 | 沛县经济发展局减煤工作监督管理、数据核查工作缺位，沛县统计局对县重点耗煤企业上报数据把关不严。2019年徐州天安化工有限公司少报1-7月份耗煤量问题被徐州市统计局交办后，9-12月仍未如实上报耗煤量，企业全年共上报耗煤209.48万吨，与实际耗煤量250.82万吨严重不符。 | 统计局 | 制定重点耗煤企业数据核查制度。 | 开展重点耗煤企业减煤工作专项执法检查。 |  |  |  | 农业和农村工委 | 徐正冲 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 24 | 2020年7月以来，PM2.5高值区域溯源排查发现工地、道路扬尘问题近千个，2021年1-8月降尘量月均值达4.6吨/平方公里，实现年度目标基本无望。 | 城管局 水务局 园林中心 交通运输局 各镇（街道、区） | 制定实施沛县建筑工地污染防治攻坚“红黑榜”制度。 | 开展建筑工地、道路扬尘专项整治攻坚行动。 |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 25 | 汽修行业整治流于形式，朗威汽修厂、路通汽修厂调漆与喷漆废气直排外环境。 | 市场监管局 生态环境局 | 制定《沛县汽车维修行业环境保护治理工作方案》。 | 开展汽修行业专项执法、联合检查行动。 | 朗威汽修厂危废设施改造工程。 | 5万 | 2022年5月底 | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 26 | 塑编行业整治流于形式，徐州瑞雪包装有限公司、华能塑业有限公司等企业活性炭填充偷工减料、长期不更换。 | 应急管理局 生态环境局 | 制定《沛县塑编行业转型升级实施方案》。 | 开展塑编行业专项整治行动 |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 27 | 工业涂装行业整治流于形式，东象木业有限公司、轩畅金属表面处理有限公司等工业涂装企业未落实臭氧污染过程应对管控措施，违规进行喷漆作业。 | 经济发展局 | 1.制定工业涂装行业专项整治方案。 2.按照《重污染天气重点行业应急减排措施指定技术指南》规定，建立和落实差别化管控动态机制。 | 1.加强对辖区内喷涂企业的巡查，常态化巡查；同时对未按照规范要求做好废气收集，立即督促其整改落实到位。 2.开展工业涂装行业排查整治专项行动。 | 实施工业涂装整治提升工程。 | 1000万元 | 2022年6月底 | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 28 | 沛北工业园区污水处理厂工程未如期完成 | 沛北经济开发区（杨屯镇） |  | 开展园区企业排污排查专项行动。 |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 29 | 内河码头环境整治未如期完成。 | 大屯街道 | 制定码头扬尘控制管理制度及考核办法。 | 开展非法码头清理取缔“回头看”专项行动；开展内河码头专项整治工作攻坚月行动“回头看”。 |  |  | 2022年6月底 | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 30 | 入南四湖河流自动监测小型站建设工程未如期完成。 | 大屯街道 汉源街道 沛城街道 龙固镇 五段镇 胡寨镇 | 制定长效运营管理制度。 |  |  |  |  | 人事代表联络工委 | 徐正冲 |
|  |  |  | 制定预防人为干扰巡查制度。 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 最高检交办第一批24件问题，地方上报全部整改完成，核查发现9件未整改到位；第二批65件，抽查16件仅4件完成整改，亟需进一步推进。 | 相关部门 镇（街道、区） |  | 开展“南四湖专案”交办问题回头看专项行动 2022年2月底前完成。 |  |  |  | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：① | “南四湖专案”第一批线索，大屯街道原沛县宏之达有限公司生活污水污染问题。 | 大屯街道 |  |  | 沛县宏之达有限公司地块土壤污染状况调查项目。 | 20万元 | 2022年6月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：② | “南四湖专案”第一批线索，沿河企业为万特达矿业科技有限公司，有生活污水汇入大屯港河。 | 大屯街道 |  |  | 企业集中式污水处理设施建设工程、管网建设工程。 | 40万元 | 2022年3月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：③ | “南四湖专案”第一批线索，杨屯镇东北方向废弃窑厂西侧洗砂厂污染问题。9月9日现场检查时，院内还堆放大量建筑垃圾、沙石、沙土，两断三清不彻底，整改不到位 | 杨屯镇 |  |  | 场地清理整治项目。 | 10万元 | 2021年12月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：④ | “南四湖专案”第一批线索，船舶生活污染大沙河湖口。9月9日检查时整改不到位，现场有2只渔船，散养少量鸭鹅，整改不到位。 | 龙固镇 |  | 开展大沙河沿线畜禽养殖清理整治专项行动。 |  |  |  | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 问题31：⑤ | “南四湖专案”第一批线索，龙固镇护城河生活污水污染问题。9月9日现场检查时，已建设了雨污分流配套管网，对护城河进行了清理疏浚，但与护城河相连的零号沟内水质较差。 | 龙固镇 | 编制护城河和零号沟水质提升方案。 |  | 零号沟截污工程及生态河道提升工程，100万元。管网截污和收集工程，200万元。 | 300万元 | 2022年6月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：⑥ | “南四湖专案”第一批线索，龙固垃圾中转站东侧沟渠养殖污染问题。9月9日现场检查时，正在进行生态修复，清淤整治。西岸还有少量养殖住户和养殖棚未清理，整改不到位。 | 龙固镇 |  |  | 清理沟渠、水系贯通和水质提升工程。 | 50万元 | 2021年12月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：⑦ | 胡寨镇草庙秦存腾养鸡场畜禽污染问题。 | 胡寨镇 |  |  | 养殖场地清理整治项目100万元。河道和坑塘生态修复工程，100万元。 | 200万元 | 2021年12月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：⑧ | 二级坝东路南侧河湖违章建筑问题 | 大屯街道 |  |  | 场地清理工程项目。 | 100万元 | 2021年12月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：⑨ | “南四湖专案”第一批线索，安国镇周田工业聚集区生活污水收集不足问题。9月9日现场检查，安国镇建设一座一体式污水处理站（200吨/天）用于处理塑编企业生活污水，污水处理厂进水不正常；周田工业聚集区内徐州沛龙包装制品有限公司生活污水未接管，直排厂内沟渠。 | 安国镇 |  | 开展园区塑编企业生活污水处置情况拉网式排查。 | 工业集聚区雨污分流工程和循环水利用工程；污水收集和雨污混接整治工程。 | 60万元 | 2022年1月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 问题31：⑩ | 最高检“南四湖专案”卫星遥感第二批线索，五段镇后六段村西南430米水体富营养化；水生植物因缺乏管理而造成的水体污染；农村生活污水直排；农药化肥污染地表水。该处为五段镇后六段村汇水坑塘，9月10日现场检查发现周边居民生活污水未纳管收集，有直排现象，坑塘不与外部水系贯通，表面有少量浮萍。 | 五段镇 | 建立坑塘水体长效保洁制度。 |  | 后六段村农村污水管网和入户率工程；农田退水及整治工程。 | 500万元 | 2022年6月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：⑪ | 最高检“南四湖专案”卫星遥感第二批线索，五段镇郭庄西550米农药化肥大量施用、秸秆腐烂、残留的农药化肥污染地表水；沿湖周边农村集中居住区污水直排。9月10日现场检查时河面漂浮物已清理。该村农村污水设施未运行，管网覆盖不到位。 | 五段镇 | 建立坑塘水体长效保洁制度。 | 开展坑塘杂草清理整治。 | 完善郭庄农村污水管网和入户率工程。沟渠和农田退水小流域治理工程。 | 500万元 | 2022年6月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：⑫ | 最高检“南四湖专案”卫星遥感第二批线索，郭庄北150米水体富营养化；水生植物因缺乏管理而造成的水体污染；农村生活污水直排；农药化肥污染地表水。9月10日现场检查时该村污水处理设施未运行，管网覆盖不到位，污水处理站周边居民生活污水直排。 | 五段镇 |  |  | 郭庄北侧农业面源治理工程；郭庄北片区污水收集和入户管网工程。 | 200万元 | 2022年6月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：⑬ | 最高检“南四湖专案”卫星遥感第二批线索，沛县五段镇许口村南270米沿沟周边农村集中居住区污水直排。9月13日现场核查时五段港河南侧污水处理设施正常运行，北侧污水处理站已建成，管网目前正在铺设中，预计9月底完成接管。 | 五段镇 |  |  | 许口村污水收集管网工程；沟渠清理及生态化整治工程。 | 200万元 | 2022年6月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 问题31：⑭ | “南四湖专案”卫星遥感第二批线索，沛县五段镇三官庙东农药化肥大量施用、秸秆腐烂、残留的农药化肥污染地表水；沿湖周边农村集中居住区污水直排。沟渠为孟庙中沟，紧邻农田，9月13日现场核查，属地每天对河道秸秆进行打捞，污水处理厂站体已建成，管网正在铺设。正在整改中。 | 五段镇 |  |  | 村级污水收集管网工程。村庄沟渠清理整治工程。 | 200万元 | 2022年6月底 | 监察和司法工委 | 仝玉彪 |
| 问题31：⑮ | 最高检“南四湖专案”卫星遥感第二批线索，安国镇二郎庙村沿沟周边农村集中居住区污水直排。9月11日现场核查，实施了农村生活污水处理设施和管网建设，但尚未建成启用。 | 安国镇 |  |  | 二郎庙村等周边村庄污水处理设施及收集管网建设工程。 | 300万元 | 2022年6月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题31：⑯ | “南四湖专案”卫星遥感第二批线索，沛城街道店子村东180米沿湖周边农村集中居住区污水直排；工业企业设置排污口、偷排废水。9月13日现场核查，周边企业已经查封，该村正在建设农村污水处理设施，预计11底实现生活污水全收集。 | 沛城街道 |  |  | 沛城街道店子村周边村级污水处理设施及配套管网工程 | 300万元 | 2022年6月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题31：⑰ | “南四湖专案”卫星遥感第二批线索，刘寨村沿沟周边农村集中居住区污水直排。9月13日现场核查，刘寨大沟水体富营养化，周边农村计划拆迁，计划年底前拆迁完毕。 | 汉源街道 大屯街道 |  |  | 刘寨大沟河道清淤和修复工程。 | 1000万元 | 2022年2月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 问题31：⑱ | “南四湖专案”卫星遥感第二批线索，江苏省徐州市沛县大屯镇花园村工业企业设置排污口、偷排废水；沿湖周边农村集中居住区污水直排；采煤企业废水、尾水排污。9月13日现场核查发现王桥河水质感官差，河面及岸边有大量垃圾未清理，岸边有生活污水直排王桥河，河周边未建设污水管网。 | 大屯街道 | 建立长效河道保洁制度。 | 开展企业和村庄排污口排查与整治专项行动。 | 花园村企业实施雨污分流工程，50万元。洗煤厂污水管网建设工程，50万元。王桥河截污控源和生态修复治理工程，300万元。 | 400万元 | 2022年11月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题31：⑲ | “南四湖专案”卫星遥感第二批线索，江苏省徐州市沛县大屯镇刘庄至新城区工业企业设置排污口、偷排废水；沿湖周边农村集中居住区污水直排；采煤企业废水、尾水排污。9月13日现场核查发现该区域附近卜楼桥河道感官较差，河面漂浮大量浮萍；污水管网未覆盖刘庄村。 | 大屯街道 |  |  | 刘庄村污水处理设施及配套收集管网工程；大屯至新城区管网收集工程。 | 500万元 | 2022年11月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题31：⑳ | “南四湖专案”卫星遥感第二批线索，江苏省徐州市沛县西平乡大屯镇六营村南220米工业企业设置排污口、偷排废水；沿湖周边农村集中居住区污水直排；采煤企业废水、尾水污染。9月8日现场检查，沿河企业万特达矿业科技有限公司有生活污水汇入大屯港河。 | 大屯街道 |  |  | 大屯村污水扩建及管网工程，500万元；企业排污口封堵及污水收集处理工程，20万元；徐庄煤矿矿井水深度处理工程，8000万元；徐庄湿地净化工程6000万元。 | 14520万元 | 2022年11月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 问题31：㉑ | “南四湖专案”卫星遥感第二批线索，江苏省徐州市沛县龙固镇头道圩子工业企业设置排污口、偷排废水；沿湖周边农村集中居住区污水直排；采煤企业废水、尾水排污。9月13日现场核查发现徐州国贸新材料股份有限公司生活污水直排外环境。 | 大屯街道 龙固镇 |  |  | 1.污水收集管网和入户工程，300万元。 2.排污口整治，污水纳管，60万元。 3.龙湖湿地缓冲区工程，24000万元。 | 24360万元 | 2022年11月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 32 | 沛县推进基础设施建设不力，重显绩、轻潜绩，《沛县城市排水专项规划（2017-2030）》执行不严，至2020年仅完成既定目标的44.6%。污水收集“最后一公里”重视不够，雨污混流问题突出，源泉、新城区等城镇污水处理厂汛期“清水进清水出”，佀楼河、正阳大沟等多条水体劣V类问题长期得不到解决。部分乡镇污水处理厂进水COD浓度低于排放标准。 | 住建局 | 制定《沛城城镇污水处理运行效能提升实施方案》。 | 开展企业和村庄排污口排查与整治专项行动。 | 制定汤沐路南片区等5个区域雨污管网综合整治计划，分年度实施。 | 待项目方案出台后确定 | 2022年城区完成规划方案任务的33% | 农业和农村工委 | 徐正冲 |
| 33 | 沛县交通运输局、生态环境局等单位在码头整改工作中把关不严、执法不力，保留的7家码头均存在环境问题。 | 生态环境局 | 建立《码头环保综合治理责任追究制度》。 | 开展内河码头专项整治工作攻坚月行动“回头看”。 |  |  | 2022年6月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题33：① | 苏鲁粮食现代物流中心码头：现场检查发现扬尘在线监测仪测量数据失真；砂石堆裸露、覆盖不到位；门前道路泥泞破烂。 | 交通运输局 杨屯镇 |  |  | 沛北开发区西环路工程。 | 5800万元 | 2023年年底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题33：② | 小营港：现场检查发现沿码头作业带护轮坎内侧未设置排水沟；危废库建设不规范，未做防渗和分区；危废贮存不规范，未张贴标识，与垃圾混合存放；扬尘在线监测数据异常。 | 交通运输局 大屯街道 |  |  | 全县港口码头危废库建设工程。 | 25万元 | 2022年3月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 问题33：③ | 天安码头：现场检查时沿河雨水围堰未建成。 | 交通运输局 龙固镇 |  |  | 围堰建设工程。 | 20万元 | 2022年1月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题33：④ | 双通码头：现场检查时冲洗水及雨水收集系统不健全，硬化不到位，地面凹陷。 | 交通运输局 龙固镇 |  |  | 雨水收集系统及场地修复工程。 | 5万元 | 2022年1月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题33：⑤ | 龙杰港：现场检查发现未设置排水沟；危废库建设不规范，未做防渗处理；危废标识张贴不规范；扬尘在线监测数据异常。 | 交通运输局 汉兴街道 |  |  | 排水沟建设工程。 | 5万元 | 2022年1月底 | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 34 | 西集港已多年不具备码头功能，仍将其纳入整顿规范类；西集港配煤场无环评手续，大量煤炭、煤泥露天堆放，雨污不分，污水直排外环境，直接影响徐沛河水质。 | 生态环境局 大屯街道 |  | 开展港口规范经营、资质审核专项检查行动。 |  |  |  | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 35 | 县自然资源和规划局对西集港配煤场长期违法占用90亩耕地问题疏于监管。 | 大屯街道 |  | 开展违法占用耕地专项检查行动。 |  |  |  | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 36 | 抽查城区及周边9条河道，7条为劣V类，老沿河2018年以来历经两次治理，水质类别仍未提升。 | 生态环境局 沛城街道 汉源街道 汉兴街道 |  | 开展城区河道水环境整治工作。 | 实施香江花城小区雨污管网改造工程；汉润路雨污分流改造工程；老城区一号沟、二号沟生态河道治理工程。 | 4000万元 | 2022年12月底 | 农业和农村工委 | 徐正冲 |
| 37 | 镇级河长巡河走过场，只关注干流不关注支流。孙洼大沟镇级河长巡河照片重复使用；老沿河镇级河长巡河地点连续数月不变，生活污水直排等突出问题未及时发现。 | 河长办 | 制定《沛县全面深化河湖长制工作方案》、《沛县河长制八项工作制度》。 | 开展全县河湖长制专项督查行动。 |  |  |  | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 38 | 沛县未按2017年实施的《江苏省湿地保护条例》要求编制湿地保护规划。①微山湖湖西湿地（沛县）风景名胜区位于南四湖西岸沛县境内，主导生态功能为自然与人文景观保护，列入生态管控空间范围为级坝以北范围为：东起微山湖徐州市控制线。级坝以南范围为：东起苏鲁省界，西至京杭运河东1000 米处，南至铜山区，北至山东省鱼台县，管控面积177.5平方公里。主要问题：一是存在较多人为活动。由于历史遗留原因，南四湖（沛县涉及微山湖、昭阳湖）内存在较多的人类开发活动。全县共有围田51886亩、无证养殖19897亩、居民点130亩等开发活动。二是违规建设项目整改不到位。违规建设伟科特光伏发电、亿通光伏发电、红日光伏发电、交通局旅游码头、千岛湖湿地旅游示范区，3个光伏项目在2013年《江苏省生态红线保护区域规划》出台后建设，占用微山湖区土地约1300亩，未取得环评审批文件。 | 农业农村局 水务局 交运局 龙固镇等 | 编制《沛县湿地保护规划》。 | 开展微山湖湿地生态保护区专项排查整治行动。 |  |  |  | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 39 | 县自然资源和规划局对安国重要湿地生态空间管控区域范围不明、监管不力，江苏涵楷农业发展有限公司自2012年起，长期在湿地内从事种鸭非法养殖，污水超标排放。经监测，养殖场附近湿地水质总磷浓度超过地表水Ⅴ类水质标准5.5倍。 | 生态环境局 农业农村局 安国镇 大屯街道 |  | 开展生态空间管控区专项整治行动。 | 畜禽养殖清理取缔及复垦复耕工程。 | 4000万元 | 2022年9月底 | 农业和农村工委 | 徐正冲 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 40 | 江苏昶华机电设备制造有限公司等4家企业环评文件弄虚作假，沛县生态环境局把关不严，违规予以审批。 |  | 制定环评文件技术复核办法。 | 开展违规审批项目排查。 |  |  |  | 环资城建工委 | 贺伟 |
| 41 | 沛县推进南四湖徐庄（微山湖）水源地达标建设不力，东原港排水改向工程、南侧造船厂搬迁应于2014年12月底完成，截至督察进驻仍未启动。 | 大屯街道 |  |  | 饮用水源地迁移工程。 | 待项目方案出台后确定。 |  | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 42 | 东原港、东原选煤厂违反省人大常委会《关于加强饮用水源地保护的决定》，在准保护区内设置煤场，煤炭露天堆放。 | 大屯街道 |  | 开展饮用水源地专项执法检查行动。 |  |  |  | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 43 | 东原港批复岸线870米，实际占用约1300米。 | 大屯街道 |  | 开展港口码头岸线专项核查行动。 |  |  |  | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 44 | 沛县自然资源、生态环境、经济发展部门对国家级生态保护红线内开发活动“一路绿灯”，违规审批（备案）苏北物流园沛县港自动化物流仓储项目。 | 自然资源和 规划局 经济发展局 生态环境局 |  | 开展生态红线内违规建设项目排查整治行动。 |  |  |  | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 45 | 全县5家煤矿均有部分采矿范围位于生态空间管控区域内。 | 自然资源和规划局 |  |  |  |  |  | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 46 | 徐庄、姚桥等煤矿生产规模和工艺与环评文件要求有较大变动，未依法办理相关手续。 | 大屯煤电公司 |  |  |  |  |  | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 47 | 矿井水处置不规范，张双楼、姚桥煤矿矿井水重复利用率低于80%。 | 生态环境局 水务局 |  |  | 姚桥煤矿、徐庄煤矿、孔庄煤矿、张双楼煤矿矿井水深度治理工程；矿井水回用电厂管网工程。 | 15000 万元 | 2022年12月底 | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 问题编号 | 问题清单 | 责任单位 | 制度建设清单 | 专项行动清单 | 工程项目 清单 | 2022年度计划 投资金额 | 2022年度工程建设时间节点 | 督办工委 | 督办领导 |
| 48 | 煤矿企业50万吨煤矸石露天堆存，2017年省环保督察交办徐庄煤矿东侧晒煤场地未取缔到位。 | 安国镇 大屯街道 |  | 开展矿区周围煤矸石晾晒场地清理取缔专项行动。 | 张双楼煤矿排矸系统、储煤大棚建设工程；徐庄矿东约60亩晒煤场地清理及复绿工程。 | 800万元 | 2022年6月底 | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 49 | 全县10.5万亩采煤沉陷区仅完成修复3.37万亩。 | 属地政府 |  |  | 龙固龙湖湿地生态修复工程；洪福湿地生态修复工程；徐庄湿地生态修复工程。 | 19000万元 | 龙湖湿地建设完成；洪福湿地、徐庄湿地完成节点任务。 | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 50 | 全县只有82家企业纳入危险废物全生命周期监控系统。 | 各镇（街道、区） | 制定沛县固危废专项整治行动方案。 | 开展沛县2022年固危废专项整治行动。 |  |  |  | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 51 | 沛县鼎鑫新型墙体材料有限公司未经审批，擅自接收处置徐州天成氯碱有限公司废盐泥。 | 龙固镇 |  |  | 物料大棚建设工程。 | 120万元 | 2022年2月底 | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 52 | 徐州顺保再生资源有限公司洗渣污泥被倾倒至大屯水泥厂北侧草场。 | 大屯街道 |  | 开展全县违法倾倒固体废物专项排查行动。 |  |  |  | 预算和经济工委 | 梅良杰 |
| 53 | 沛县水务局监管履职不到位，未落实主体责任，“污泥处置能力不足问题”敷衍整改，2017年至2021年9月，约8万吨污泥被非法倾倒至鹿楼镇、河口镇等地。 | 鹿楼镇 河口镇 | 制定污泥处置利用监管办法。 | 开展污泥处置转移利用专项执法检查。 | 沛县光大垃圾焚烧电厂污泥处置干化设施建设工程。 | 2000万元 | 2022年6月底 | 预算和经济工委 | 梅良杰 |