| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沛县人大常委会监督县政府2023年民生实事票决项目推进安排表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资 （万元） | 牵头 部门 | 包挂 领导 | 县人大督办 领导 | 县人大督办 工委 |
|  | 合计32个项目 |  | 338477 |  |  |  |  |
| 一 | 完善卫生健康体系（1个） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升疫情防控应急处置能力 | 在杨屯镇建设一座商业综合体，其中疫情防控隔离房间300间 | 25000 | 卫健委 （杨屯镇、产投集团） | 冯文勇 | 贺伟 | 社会建设工委 |
| 二 | 加大教育惠民力度（2 个） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实施职业教育“产教融合”工程 | 湖西职教园二期、路通中等职业技术学校投入使用，创新开放多元的现代职业教育体系 | 155526 | 教育局 （住建局、产投集团） | 冯文勇 | 梅良杰 | 预算经济工委 |
| 3 | 实施学校“扩容增量”工程 | 歌风中学二期（树恩）、曙光小学二期建成使用 | 20500 | 教育局 （产投集团） | 冯文勇 | 梅良杰 | 预算经济工委 |
| 三 | 提升文体服务水平（3个） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 增加公共文化服务产品 | 建设365百姓大舞台，提高人均公共文化场馆服务次数 | 100 | 文体广旅局 | 朱 成 | 梅良杰 | 预算经济工委 |
| 5 | 推动数字文化转型升级 | 提升沛县文化数字化水平，实施文化中心汉字广场数字化工程，加大晚间公共文化供给，提高人民群众生活品质 | 100 | 文体广旅局 | 朱 成 | 梅良杰 | 预算经济工委 |
| 6 | 推动全民健身扩面提质 | 加强全民健身，建设全民健身设施60处，组织开展全民健身培训、展示等系列活动 | 150 | 文体广旅局 | 朱 成 | 梅良杰 | 预算经济工委 |
| 四 | 提升城市安居水平（4个） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 饮水更安全 | 水源地取水口改建，包含水源地场地、取水通道、闸站、取水、水质保护、水质监测、安防等工程 | 23316 | 水务局 | 孙艳梅 | 贺伟 | 环资城建工委 |
| 8 | 治污更有效 | 老城区西北片区3.36平方公里污水处理提质增效（滨河路以南、正阳路以西、汤沐路以北、徐沛河以东区域），实施市政道路、背街小巷、小区、单位庭院雨污分流改造工程 | 17000 | 水务局 | 孙艳梅 | 贺伟 | 环资城建工委 |
| 9 | 小区更宜居 | 对16个老旧小区进行标准化改造，实施外立面、雨污分流、飞线、三网、绿化、停车位、供气、充电桩、健身设施等提升改造，改造面积13万平方米以上 对老旧小区变压器等设施进行更换 | 6475 | 住建局 供电公司 | 王 建 | 贺伟 | 环资城建工委 |
| 10 | 游园更舒心 | 对1.3公里滨河北岸堤顶路（正阳路至东环路）进行生态修复，面积约20万平方米，建设游园步道、亲水平台等基础设施，通过空间织补、功能植入、活力营造，打造精品园林，让城市园林绿地成为全民共享的绿色空间 | 4600 | 园林服务中心 | 王 建 | 仝玉彪 | 监察司法工委 |
| 五 | 改善农村人居环境（8个） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 农村危房改造 | 对143户农村低保户、分散供养特困人员、低保边缘家庭、支出型困难家庭等低收入群体，进行危房改造 | 900 | 住建局 | 王 建 | 贺伟 | 社会建设工委 |
| 12 | 生态河道建设 | 建设农村生态河道49条，长度150公里，实施河道清淤疏浚、建设闸站函等建筑物，生态护岸及绿化美化等 | 2000 | 水务局 | 孙艳梅 | 徐正冲 | 农业农村工委 |
| 13 | 幸福河湖建设 | 通过综合整治、生态修复、景观营造等措施，建设31条幸福河湖 | 3000 | 水务局 | 孙艳梅 | 贺伟 | 社会建设工委 |
| 14 | 农村供水管网改造 | 实施农村老旧供水管网150公里改造工程，让百姓喝上安全水 | 2600 | 水务局 | 孙艳梅 | 徐正冲 | 农业农村工委 |
| 15 | 农村户户通工程 | 完成农村村内道路硬化200公里 | 4200 | 农业农村局 | 孙艳梅 | 徐正冲 | 农业农村工委 |
| 16 | 农村村村通工程 | 完成自然村之间道路硬化40公里 | 1820 | 农业农村局 | 孙艳梅 | 徐正冲 | 农业农村工委 |
| 17 | 农村户厕达标工程 | 完成户厕改造22373户，其中新建户厕4421户，整改达标户厕17952户 | 1608 | 农业农村局 | 孙艳梅 | 徐正冲 | 农业农村工委 |
| 18 | 农村道路整治 | 完成公交线路优化便民快捷工程4条 完成农村公路提档升级工程37公里（由4米拓宽优化到6米，配套绿化、路肩等附属设施） 完成美丽农村路提升工程30公里（达到“四好农村路”标准） 完成改造农村危桥8座 完成农村道路交通安全隐患整治及生命防护工程120公里 完成县道大中修综合整治15公里（以省批计划为准） | 12310 | 交运局 | 王 建 | 仝玉彪 | 监察司法工委 |
| 六 | 文明城市创建达标（8个） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 学生接送更通畅 | 对城区学校校门路微改造，全方位提升校门路“安全系数”，建设家长等候区、班级等待区、绿色通道区，让秩序更通畅，将文明礼仪和学校办学理念融入道路细节，构建兼具功能、文化、颜值的校门道路环境 | 1400 | 创建办 （住建局、 教育局） | 赵士鹏 | 徐正冲 | 人代工委 |
| 20 | 城市容颜更美丽 | 新老城区实施树穴整治、亮化维修、基础设施维修、城区裸露地块“祛雀斑” 、“焕新颜”整治，让城市更美丽 | 1200 | 园林服务中心 | 王 建 | 仝玉彪 | 监察司法工委 |
| 21 | 百姓“菜篮子”更放心 | 主城区3个、镇区6个农贸市场建设农产品快检室，配置相关检测设备，食品检测及监管人员业务技能培训，提升县检验检测中心食品检测能力 新城区永兴路建设农贸市场、停车场等配套设施，总占地约50亩,总建筑面积约1.5万平方米 新老城区建设8个跳蚤市场，方便菜农进城销售蔬菜等，适当延长销售时间，加强动态管理 | 20400 | 市场监管局 城投集团 (汉源街道) 城管局 | 辛 松 朱信勇 | 徐正冲 | 人代工委 |
| 22 | 城市更暖心 | 在新城区建设2个、老城区建设4个“沛服驿站”，为市民提供爱心帮助和便民核酸采样等 | 300 | 城管局 | 王 建 | 贺伟 | 社会建设工委 |
| 23 | 出行更便利 | 新老城区4条道路人行道改造,对损坏、下沉窨井盖、路牙石、树池石等进行修补 新老城区中心路段、企事业单位等增设1000个停车位，便于市民停车 | 3180 | 城管局 | 王 建 | 徐正冲 | 人代工委 |
| 24 | 空气更清新 | 对重点行业的污染深度治理，餐饮油烟治理，安装油烟集中收集管道，集中净化装置，油烟在线监测设备，油烟在线监控平台等，加大油烟治理长效化管理 | 300 | 城管局 市场监管局 生态环境局 | 王 建 | 贺伟 | 环资城建工委 |
| 25 | 如厕更方便 | 新老城区新建公厕4座，打造一类公厕2座，提档升级公厕10座，提升常态化管理水平 老城区2座卫生清洁站改扩建达标 | 1200 | 城管局 | 王 建 | 贺伟 | 环资城建工委 |
| 26 | 背街小巷更整洁 | 背街小巷实施路面硬化、雨污分流、墙面美化、门头店招整治，路灯亮化，增加街头小品、景观绿化等 | 500 | 创建办 相关街道 | 赵士鹏 | 贺伟 | 环资城建工委 |
| 七 | 提升社会保障能力（3个） |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 企业退休人员健康关爱工程 | 为企业退休人员开展免费健康体检 | 200 | 人社局 | 冯文勇 | 贺伟 | 社会建设工委 |
| 28 | 城乡居民养老保险费便利工程 | 为重度残疾人、五保、低保等困难群体代缴城乡居民养老保险费 | 116 | 人社局 | 冯文勇 | 徐正冲 | 人代工委 |
| 29 | 医疗保障服务便民工程 | 优化镇村医疗保障服务，利用医院、企业、便民服务中心等优化网点服务，实现全县村（社区）“15分钟医保服务圈”覆盖率80%以上；提档升级基层村（社）卫生室医疗保障服务水平；实现镇（街道）便民药店全覆盖 | 740 | 医保局 | 冯文勇 | 仝玉彪 | 监察司法工委 |
| 八 | 优化基层公共服务（3个） |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 百姓“逝有所安”工程 | 汉兴街道、鹿楼镇建成2处县级城市公益性公墓 | 5697 | 民政局 | 朱信勇 | 贺伟 | 社会建设工委 |
| 31 | 提高城乡供电保障能力 | 新建单回电缆线路3公里、双回架空线路16公里，加固老旧杆塔20基，改造变压器42台、中低压架空线路383公里、电缆线路52公里 | 21000 | 供电公司 | 朱信勇 | 仝玉彪 | 监察司法工委 |
| 32 | 提升应急保障能力 | 建设县自然灾害救灾物资储备库，完善仓储设备和功能，按照标准采购相关救灾物资；购置抢险救灾、森林防灭火、基层执法等装备，建设完成应急管理综合应用平台 | 1039 | 经发局 应急管理局 | 辛 松 | 徐正冲 | 人代工委 |